Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Ajustes generales: Cambio de metodología tradicional a metodología ágil cambio en la problemática del proyecto Avances en los documentos principales enfocados en la administración del proyecto |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Cambio en la metodología tradicional elegida en la fase 1 se cambia la metodología del proyecto a un desarrollo ágil scrum |
| Evidencias de avance | Los documentos de arquitectura de software del proyecto, el sprint planning realizado en miro, la planilla de requerimientos funcionales y no funcionales el product backlog. Son evidencias que utilizamos para demostrar el resguardo de la calidad del proyecto |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y requerimientos | Miro, Docs | 2 Semanas | Ignacio Pizarro /Diego Salas | Comunicación activa con el cliente | Completado | Cambios en la metodología de trabajo |
| Construir modelos de datos | Diseño del diagrama entidad-relación y despliegue | MySQL Workbench | 2 Semanas | Rodrigo Maira/Tomas Escalona | Uso de BD relacional requiere precisión en PK/FK | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software | Programación backend (Django) Módulos, usuarios y pacientes | Python, VS Code, Git, Github | 3 Semanas | Tomas Escalona/Rodrigo Maira | Dificultad para ocultar credenciales en Repo publico | En curso |  |
| Realizar pruebas de certificación | Integración de pasarela de banco (transbank) | SDK Transbank Python | 2 Semanas | Diego Salas | Falta de credenciales de producción comerciales | Ajustada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El cambio de metodología tras la retroalimentación en la fase 1 llevó a un cambio de productividad y esquema, aunque también redujo la cantidad de documentos necesarios y aumentar la eficacia y velocidad de trabajo del equipo permitiéndonos cumplir con las entregas previstas en nuestro roadmap

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El cambio de metodología ágil nos permite delimitar de forma apropiada los requerimientos y recursos necesarios para no necesitar

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El despliegue de pagos en ambiente de producción no se ha iniciado porque depende de la obtención de credenciales comerciales por parte de la clínica. Como estrategia para no afectar el proyecto APT, mantendremos todo el flujo de cobros 100% operativo en ambiente de pruebas (TEST), asegurando que se cumpla la validación técnica requerida.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.