Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | NEA Enlaces |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones de Software, Gestión de Proyectos Informáticos y Arquitectura de Datos |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos. - Desarrollar una solución de software. - Construir modelos de datos. - Realizar pruebas de certificación y validación de procesos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto busca solucionar la falta de una plataforma digital integral en "Centro Enlaces" (clínica privada especializada en neurología y psicología infantil), reemplazando los procesos manuales descentralizados. Esto es altamente relevante para el campo laboral ya que responde a la necesidad de transformación digital en la salud, alineándose con la ley 21.668 sobre interoperabilidad de fichas clínicas. - La situación se ubica en el sector de salud privada en Chile, impactando directamente al personal administrativo, especialistas de salud y a los pacientes/tutores. El valor aportado radica en centralizar la agenda médica y asegurar la trazabilidad de los historiales y diagnósticos, facilitando la coordinación y seguridad de la información. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar e implementar un sistema de gestión clínica digital para gestionar, solicitar y administrar atenciones médicas de forma segura. Objetivos específicos - Implementar un sistema de autenticación y control de acceso por roles (Administrador, Especialista, Recepcionista, Paciente/Tutor). - Desarrollar un módulo de registro y gestión de pacientes y fichas clínicas. - Implementar la gestión de atenciones clínicas y asociación de medicamentos. - Validar el funcionamiento mediante pruebas de certificación y flujos de integración |
| 3. Metodología | - Se utilizó el marco de trabajo ágil Scrum. El proceso se llevó a cabo mediante iteraciones (sprints) cortas, dividiendo responsabilidades en roles claros (Product Owner, Scrum Master y Development Team). - Esta metodología fue altamente pertinente porque permitió adaptabilidad frente a los ajustes técnicos (como las limitaciones en integraciones de pago) y facilitó la entrega continua de valor al cliente basándose en la priorización de las historias de usuario más críticas para el negoci |
| 4. Desarrollo | Etapas; Levantamiento de requerimientos con el cliente, diseño del diagrama Entidad-Relación, desarrollo arquitectónico del monolito en Python/Django (MVT), construcción de interfaces web e integración de Webpay, y fases de prueba de software.. Facilitadores; El ecosistema de Python y el framework Django aceleraron el desarrollo base. El uso de SQLite como base de datos local agilizó las pruebas en los entornos individuales antes de consolidar en MySQL.. Dificultades; La configuración de un repositorio público en Git expuso riesgos de seguridad (credenciales), y la integración de pagos con Transbank carecía de credenciales comerciales de producción.. Ajustes realizados; Se implementó un estricto control de secretos mediante archivos .env y .gitignore. Se eliminaron del alcance funcionalidades de IA y la migración masiva de fichas antiguas para asegurar el cumplimiento del plazo de 3.5 meses. Los pagos se limitaron explícitamente al entorno de pruebas (TEST).. |
| 5. Evidencias | - Para que los demás puedan visualizar las etapas y el resultado, se adjuntan: - Documento de Arquitectura de Software (SAD): Elaborado bajo el modelo 4+1 vistas. - Planilla de gestión: Control de planificación, registro de riesgos y presupuesto consolidado del proyecto. - Repositorio de control de versiones: Historial en Git/GitHub que evidencia el trabajo equitativo mediante trazabilidad de commits. Sistema operativo y modelo BD: Interfaz funcional del portal web operativo y el diagrama relacional de la base de datos MySQL. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - El desarrollo de este Proyecto APT ha profundizado considerablemente nuestro interés en la arquitectura backend segura y en el modelado robusto de datos (especialmente en sectores críticos como la salud). Las dificultades superadas en el control de acceso y las integraciones de API reafirmaron nuestra vocación por el desarrollo de software escalable. - Como proyección laboral, el equipo se visualiza asumiendo roles de liderazgo técnico, gestión ágil (Scrum) y desarrollo Full Stack/Backend en entornos corporativos, aplicando las mejores prácticas de la industria que logramos consolidar en este desafío profesional. |