Acta de Constitución

PROYECTO NEA ENLACES

CENTRO ENLACES

IGNACIO PIZARRO

DIEGO SALAS

TOMAS ESCALONA

RODRIGO MAIRA

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Hardware	5

Tipo de interfaz de Software	5

Tipo de interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

Información del proyecto

Datos

|  | Empresa / Organización | Centro Enlaces |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | NEA Enlaces |
|  | Fecha de inicio/fin | 11/08/2026- 26/11/2026 |
|  | Cliente | Centro Enlaces |
|  | Patrocinador principal | Lorena Vazquez- Gerente General |
|  | Jefe de Proyecto | Ignacio Pizarro Araya |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Isidora Kelly | Medico Jefe (usuario) | Departamento de gerencia |
| Marco Jairo | Gestión de supervisor (usuario) | Departamento gestión de empresa |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Marco Jairo | Gestión de supervisor (usuario) | Departamento gestión de empresa |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Gerente general | Da el visto bueno para el uso del presupuesto |
| Gestión de supervisor | Posee el poder de decisión para aprobar el proyecto |
| Supervisor Local | Coordinar la organización y planificación de aplicación web y su puesta en producción |
| Gestión de presupuesto | Informa al Departamento de finanzas por si se excede el presupuesto |
| Resolución de conflictos | En acuerdos con el jefe de proyecto |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Lorena Vazquez | Patrocinador | Jefe de Departamentos | Gerencia |
| Paola Mcdonald | Usuario | Secretaria | Gestión de personal |
| Maria Curihual | Usuario | Recepcionista | Oficina |
| Roberto Corleone | Usuario clave | Terapeuta especializado | Oficina |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Obtención y análisis | 14/08/2026 |
| Especificación y verificación | 25/08/2026 |
| Aceptación de proyecto | 10/09/2026 |

Presupuesto estimado

Se estima que el proyecto tiene un presupuesto estimado de $7.500.000 CLP considerando costos de infraestructura, desarrollo, mano de obra, pruebas y calidad, reserva para imprevistos y documentación

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

Implementar un sistema digital para la administración, control, seguimiento y monitoreo de pacientes

Justificación del proyecto – Contexto

Mejorar la eficiencia y la calidad de la atención de los pacientes de centro enlaces, permitiendo a los médicos registrar, acceder, documentar y revisar las citas de pacientes, accediendo a los archivos de citas anteriores, dando organización a la lista de pacientes y mejorando la calidad de la clínica y sus pacientes.

Problema-Necesidad

Centro Enlaces no cuenta con un proceso digitalizado para la administración ni para los doctores para seguir sus procedimientos y atenciones a pacientes, lo que lleva a pérdida de datos, atenciones inconclusas y peor calidad de atención

Descripción del producto

Solución Propuesta

Transformar la operativa de “Centro Enlaces” en un área digitalizada que permita administrar a los especialistas en servicio para la administración, ficha de los pacientes a tratar, seguir las citas de pacientes, notificación de citas, historial de atenciones previas con su documentación para los médicos.

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e implementar una aplicación web de gestión clínica que permita administrar pacientes, profesionales de salud, asignaciones, fichas clínicas, atenciones, tratamientos, citas e informes. | El sistema deberá contar con los módulos definidos en el alcance y permitir registrar, consultar y gestionar la información correspondiente. Se considerará cumplido cuando las funcionalidades principales superen las pruebas funcionales y sean aceptadas por el cliente. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar que el sistema sea seguro, estable y funcional, protegiendo la información personal y clínica de los pacientes | El sistema deberá superar las pruebas funcionales y de estrés, restringir el acceso según los roles y permisos definidos y permitir el uso simultáneo de más de 20 usuarios activos, de acuerdo con el objetivo establecido en el acta. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Obtención y análisis | Finalizar la etapa de obtención y análisis el 14/08/2026. |
| Especificación y verificación | Finalizar la especificación y verificación el 25/08/2026 |
| Aceptación de proyecto | Obtener la aceptación del proyecto el 10/09/2026 |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 3 meses | Tener una finalización del proyecto se encuentre dentro del rango estimado de tiempo |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Evitar sobrecosto en desarrollo |  | Mantener los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado |

Objetivos de desarrollo

Analizar y documentar los requerimientos del sistema de gestión clínica.. Diseñar una aplicación web orientada a la gestión de pacientes y profesionales de salud.. Diseñar e implementar una base de datos para almacenar la información clínica de forma organizada y consistente.. Implementar la gestión de pacientes, profesionales y asignaciones.. Implementar el registro y consulta de atenciones clínicas e historial de pacientes.. Implementar la gestión de tratamientos, citas e informes.. Implementar mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso. Implementar fichas técnicas de pacientes Desarrollar un sistema de registro para pacientes Implementar reservación de hora en la página de pacientes Incluir posibilidad de pago en línea o presencial en caso de desearlo Incluir acceso a informes y resultados de pruebas mediante n° de documento. Realizar pruebas funcionales y de las funcionalidades críticas del sistema..

Entregables

Aplicación web de gestión clínica

Descripción del sistema

Requerimientos de alto nivel

RN-01 Autenticación y control de acceso: El sistema deberá permitir el inicio de sesión de los usuarios y restringir las funcionalidades según sus roles y permisos. RN-02 Gestión de pacientes: El sistema deberá permitir registrar, consultar y actualizar la información administrativa de los pacientes. RN-03 Gestión de profesionales de salud: El sistema deberá permitir administrar la información de los profesionales, sus especialidades y su estado dentro del sistema. RN-04 Asignación de profesionales: El sistema deberá permitir asignar uno o más profesionales a cada paciente y mantener registro de dichas asignaciones. RN-05 Gestión de fichas clínicas y atenciones: El sistema deberá permitir registrar y consultar fichas clínicas, atenciones realizadas, observaciones e historial de atenciones anteriores. RN-06 Gestión de tratamientos y planes terapéuticos: El sistema deberá permitir registrar y consultar tratamientos farmacológicos, objetivos terapéuticos y evolución del paciente, según los permisos correspondientes. RN-07 Gestión de citas y agenda: El sistema deberá permitir crear, consultar, modificar y cancelar citas, además de consultar la agenda de los profesionales. RN-08 Gestión de informes y documentos: El sistema deberá permitir almacenar y consultar informes y documentos asociados a la ficha clínica de cada paciente. RN-09 Notificaciones de citas: El sistema deberá contemplar la notificación de citas para apoyar la coordinación de las atenciones. RN-10 Auditoría y trazabilidad: El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios para facilitar el seguimiento y la supervisión. RN-11 Seguridad y protección de información: El sistema deberá proteger la información personal y clínica, evitando accesos no autorizados y preservando la integridad de los datos. RN-12 Pruebas y rendimiento: El sistema deberá someterse a pruebas funcionales y de estrés, verificando su funcionamiento y capacidad para atender a más de 20 usuarios activos, conforme al objetivo del acta.

Premisas y restricciones

- Ley de seguridad de datos (Ley 21.719) se necesita proteger correctamente toda la información y datos del paciente - El proyecto debe ser funcional y estar completado en el plazo de 3 meses - Realizar todas las pruebas de calidad pertinentes

Riesgos iniciales de alto nivel

- Pérdida de información - Acceso no autorizado - Fallas del sistema - Errores en los datos

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

| Herramientas / componente | Especificación |
| --- | --- |
| Tipo de sistema | Aplicación web |
| Base de datos | MySQL server versión: 8.4.11 LTS |
| Servidor | Sitio de hosting no decidido |
| Lenguaje de programación | Python versión : 3.13.15, HTML5 Y CSS3 |
| Framework | Django versión : 5.2.17 LTS |
| Navegadores compatibles | Google chrome FireFox Edge Safari |
| Seguridad | Cifrado de conexiones mediante cryptography, gestión de credenciales con variables de entorno mediante python-dotenv y protección Django. |
| Respaldo | SQLITE para desarrollo cuando Mysql no está disponible. |

Tipo de Interfaz de Hardware

Sistema operativo: Windows 11 Usuarios finales: Usuarios de computadoras

Tipo de Interfaz de Software

Usuarios finales: Google chrome FireFox Edge Safari

Tipo de Interfaz de Usuario

Página web (Aplicación web) ejecutable para sistemas actualizados con navegadores

Requisitos de aprobación del proyecto

Pasar prueba de estrés del sistema Interfaz funcional capacidad de registrar pacientes capacidad de monitoreo de pacientes El sistema debe poder acceder al historial de pacientes El administrador debe tener la capacidad de acceder y modificar los datos de los médicos que accedan al sistema

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ignacio Pizarro | Creación | 16/09/2026 |  |
| 1.0 |  | Aprobación |  |  |