Estado de requerimientos NeuroFicha

Revisión del proyecto actual frente a la Especificación de Requerimientos de Software, versión 1.0 del 22 de septiembre de 2026.

Criterio: se marca como implementado solo lo respaldado por el código revisado o por las comprobaciones documentadas en el contexto del proyecto. Los requisitos sin marca quedan pendientes de implementación o verificación; una nota identifica casos parciales relevantes.

Resumen revisado: 81 de 128 requerimientos funcionales marcados y 1 de 21 no funcionales marcados. La marca indica respaldo actual, no una certificación del sistema completo.

Marcas: ☒ Implementado/verificado     ☐ Pendiente

# Autenticación y control de acceso

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-01 ☒ | El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales personales. |
| RF-02 ☒ | El sistema deberá identificar el rol del usuario autenticado. |
| RF-03 ☒ | El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol y los permisos asignados. |
| RF-04 ☒ | El sistema deberá permitir cerrar sesión. |
| RF-05 ☒ | El sistema deberá permitir recuperar o restablecer la contraseña mediante un mecanismo seguro. Nota: Completado según la confirmación del usuario. |
| RF-06 ☒ | El sistema deberá permitir al administrador activar o desactivar cuentas de usuario. |
| RF-07 ☒ | El sistema deberá registrar accesos y acciones relevantes realizadas por los usuarios. |
| RF-08 ☒ | Solo el usuario autorizado con rol Administrador deberá acceder a las funciones administrativas restringidas. |

# Gestión de profesionales

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-09 ☒ | El administrador deberá poder registrar profesionales de salud. |
| RF-10 ☒ | El administrador deberá poder modificar los datos de un profesional. |
| RF-11 ☒ | El administrador deberá poder desactivar un profesional sin eliminar su historial de atención. |
| RF-12 ☒ | El sistema deberá permitir registrar la profesión del profesional. Nota: Completado: Usuario tiene un campo profesión independiente del rol y obligatorio para cuentas MEDICO. |
| RF-13 ☒ | El sistema deberá permitir registrar la especialidad o área de atención del profesional cuando corresponda. Nota: Usuario.especialidad existe y se puede editar al crear o modificar cuentas desde el administrador. |
| RF-14 ☒ | El sistema deberá permitir registrar información profesional relevante definida por la clínica. |
| RF-15 ☒ | El administrador deberá poder consultar el listado de profesionales activos e inactivos. |
| RF-16 ☐ | El sistema deberá identificar al profesional responsable de cada atención, tratamiento o informe. Pendiente: Parcial: cada atención identifica al profesional responsable y guarda sus indicaciones/tratamiento; sigue faltando un módulo de informes asociado. |

# Gestión de pacientes

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-17 ☒ | El administrador deberá poder crear fichas de pacientes. |
| RF-18 ☒ | La recepcionista deberá poder crear fichas de pacientes. |
| RF-19 ☒ | Los usuarios autorizados deberán poder modificar los datos administrativos del paciente. |
| RF-20 ☒ | El sistema deberá permitir buscar pacientes mediante criterios definidos por la clínica. |
| RF-21 ☒ | El sistema deberá permitir consultar la ficha del paciente según los permisos del usuario. |
| RF-22 ☒ | El administrador deberá poder consultar las fichas de todos los pacientes. |
| RF-23 ☒ | El sistema deberá permitir desactivar una ficha de paciente sin eliminar su historial clínico. |

# Equipo de atención y asignaciones

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-24 ☒ | El administrador deberá poder asignar uno o más profesionales de salud a un paciente. Nota: El modelo y el administrador permiten gestionar asignaciones entre pacientes y profesionales. |
| RF-25 ☒ | El sistema deberá permitir que un paciente tenga simultáneamente profesionales de diferentes disciplinas. Nota: Un paciente puede tener asignaciones para varios profesionales; profesión y especialidad se registran en sus cuentas. |
| RF-26 ☒ | El sistema deberá registrar la fecha de inicio de cada asignación profesional-paciente. |
| RF-27 ☒ | El administrador deberá poder finalizar una asignación profesional-paciente. Nota: Al finalizar una asignación desde el administrador se registra automáticamente la fecha de término. |
| RF-28 ☒ | El sistema deberá conservar el historial de asignaciones finalizadas. |
| RF-29 ☒ | El sistema deberá mostrar los profesionales actualmente asignados a cada paciente. Nota: La ficha del paciente muestra los profesionales asignados actualmente. |
| RF-30 ☒ | El sistema deberá utilizar la asignación vigente para determinar el acceso clínico del profesional al paciente. |
| RF-31 ☒ | El sistema deberá identificar, cuando corresponda, al profesional principal o responsable de una atención o plan de tratamiento. |

# Ficha clínica e historial

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-32 ☒ | El sistema deberá permitir crear una ficha clínica para cada paciente. |
| RF-33 ☒ | Los profesionales asignados deberán poder consultar la información clínica a la que estén autorizados. |
| RF-34 ☒ | El sistema deberá permitir registrar antecedentes clínicos relevantes. |
| RF-35 ☒ | El sistema deberá registrar las atenciones realizadas al paciente. |
| RF-36 ☒ | Cada atención deberá quedar asociada al paciente y al profesional responsable. |
| RF-37 ☒ | El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada atención. |
| RF-38 ☒ | El sistema deberá permitir consultar el historial de atenciones anteriores. |
| RF-39 ☒ | El sistema deberá presentar el historial de atenciones en orden cronológico. |
| RF-40 ☒ | El administrador deberá poder consultar las fichas de todos los pacientes. |
| RF-41 ☒ | El sistema deberá conservar las atenciones históricas aunque un profesional sea desactivado o deje de estar asignado al paciente. |
| RF-42 ☒ | El sistema deberá permitir diferenciar el tipo de atención realizada según la disciplina o servicio. Nota: Cada nueva atención solicita y guarda su disciplina o servicio, independiente del tipo de cita. |

# Atenciones clínicas

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-43 ☒ | Un profesional asignado deberá poder registrar una nueva atención clínica para su paciente. |
| RF-44 ☒ | El sistema deberá identificar automáticamente al profesional que registra la atención. |
| RF-45 ☒ | El sistema deberá registrar la fecha y hora de la atención. |
| RF-46 ☒ | El profesional deberá poder registrar observaciones y evolución clínica o terapéutica. |
| RF-47 ☒ | El sistema deberá permitir registrar indicaciones o recomendaciones según los permisos del profesional. |
| RF-48 ☒ | El sistema deberá permitir registrar la fecha del próximo control. |
| RF-49 ☒ | El sistema deberá impedir que un profesional modifique una atención de otro profesional cuando no tenga autorización para hacerlo. Nota: Django Admin filtra las atenciones del médico autenticado y deniega ver o cambiar las de otro profesional. |

# Tratamiento farmacológico

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-50 ☐ | El sistema deberá permitir registrar tratamientos farmacológicos asociados a un paciente. |
| RF-51 ☐ | Cada tratamiento deberá quedar asociado al paciente y al profesional responsable. |
| RF-52 ☐ | El sistema deberá permitir registrar medicamento, dosis y frecuencia. |
| RF-53 ☐ | El sistema deberá permitir registrar fechas de inicio y término cuando corresponda. |
| RF-54 ☐ | El sistema deberá identificar los tratamientos activos e históricos. |
| RF-55 ☐ | El sistema deberá conservar el historial de tratamientos anteriores. |
| RF-56 ☐ | Los profesionales autorizados deberán poder consultar los tratamientos farmacológicos de sus pacientes. |
| RF-57 ☐ | Las acciones de creación, modificación o finalización de un tratamiento deberán quedar sujetas a los permisos definidos para cada profesión. Pendiente: No hay módulo de tratamientos ni permisos por profesión. |

# Tratamiento y seguimiento terapéutico

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-58 ☐ | El sistema deberá permitir registrar planes o tratamientos terapéuticos asociados a un paciente. |
| RF-59 ☐ | El sistema deberá permitir registrar objetivos terapéuticos. |
| RF-60 ☐ | El sistema deberá permitir registrar intervenciones realizadas. |
| RF-61 ☐ | El sistema deberá permitir registrar evolución y observaciones. |
| RF-62 ☐ | Cada plan terapéutico deberá quedar asociado al profesional responsable y al paciente. |
| RF-63 ☐ | Los profesionales autorizados deberán poder consultar los planes terapéuticos compartidos de sus pacientes. |

# Informes terapéuticos y documentos

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-64 ☐ | Los profesionales autorizados deberán poder cargar informes terapéuticos asociados a un paciente. Pendiente: No se encontró módulo para cargar informes. |
| RF-65 ☐ | Cada informe deberá estar asociado al paciente y al profesional que lo genera o carga. |
| RF-66 ☐ | El sistema deberá registrar la fecha de carga del informe. |
| RF-67 ☐ | Los profesionales autorizados deberán poder consultar los informes disponibles de sus pacientes. |
| RF-68 ☐ | El administrador deberá poder consultar los informes de todos los pacientes. |
| RF-69 ☐ | El administrador deberá poder validar los informes y reportes según sus permisos. Pendiente: No se encontró flujo de validación de informes o reportes. |
| RF-70 ☐ | El sistema deberá registrar el estado de validación de cada informe. |
| RF-71 ☐ | El sistema deberá conservar el historial de validaciones realizadas. |
| RF-72 ☐ | El sistema deberá permitir almacenar documentos asociados a la ficha clínica. |

# Agenda y citas

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-73 ☒ | La recepcionista deberá poder crear una cita para un paciente. |
| RF-74 ☒ | Cada cita deberá quedar asociada a un paciente y a un profesional. |
| RF-75 ☒ | La cita deberá registrar fecha y hora. |
| RF-76 ☒ | El sistema deberá permitir consultar la agenda de cada profesional. |
| RF-77 ☐ | La recepcionista deberá poder modificar una cita. Pendiente: No se encontró vista o ruta para editar citas; sí existe cambio de estado. |
| RF-78 ☒ | La recepcionista deberá poder cancelar una cita. |
| RF-79 ☒ | La recepcionista deberá poder validar o confirmar una cita. |
| RF-80 ☒ | El profesional deberá poder consultar sus próximas citas. Nota: El inicio limita al médico autenticado sus citas de hoy y las próximas; los otros roles conservan su vista general. |
| RF-81 ☒ | El sistema deberá mostrar el profesional asignado a la cita. |
| RF-82 ☒ | El sistema deberá impedir conflictos de horario para un mismo profesional. |
| RF-83 ☒ | El sistema deberá registrar el estado de cada cita. |

# RAM y farmacovigilancia

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-84 ☐ | El sistema deberá permitir registrar un reporte de reacción adversa a un medicamento (RAM) asociado a un paciente. |
| RF-85 ☐ | El reporte RAM deberá poder asociarse al tratamiento farmacológico correspondiente. |
| RF-86 ☐ | El sistema deberá identificar el medicamento relacionado con la reacción adversa. |
| RF-87 ☐ | El sistema deberá permitir registrar la fecha de inicio de la reacción adversa. |
| RF-88 ☐ | El sistema deberá permitir registrar una descripción de la reacción y sus características. |
| RF-89 ☐ | El sistema deberá permitir registrar la severidad o gravedad de la reacción. |
| RF-90 ☐ | El sistema deberá permitir registrar las acciones tomadas frente a la reacción adversa. |
| RF-91 ☐ | El sistema deberá permitir registrar si el tratamiento fue suspendido, modificado o mantenido. |
| RF-92 ☐ | El sistema deberá permitir registrar la evolución de la reacción adversa. |
| RF-93 ☐ | El reporte RAM deberá quedar asociado al profesional que lo registra. |
| RF-94 ☐ | Los profesionales autorizados deberán poder consultar los reportes RAM de sus pacientes. |
| RF-95 ☐ | El administrador deberá poder consultar los reportes RAM del sistema. |
| RF-96 ☐ | El sistema deberá permitir identificar reportes RAM pendientes de revisión. |
| RF-97 ☐ | El sistema deberá conservar el historial de modificaciones y validaciones del reporte RAM. |
| RF-98 ☐ | El sistema deberá mostrar, cuando corresponda y según permisos, antecedentes relevantes de RAM al consultar tratamientos del paciente. |

# Administración y recepción

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-99 ☒ | La recepcionista deberá poder buscar pacientes y consultar su información administrativa autorizada. |
| RF-100 ☒ | La recepcionista deberá poder consultar los profesionales asociados a un paciente cuando sea necesario para gestionar una cita. Nota: La ficha del paciente muestra a recepción y administración los profesionales asociados actualmente. |
| RF-101 ☒ | La recepcionista no deberá poder modificar información clínica restringida. |
| RF-102 ☒ | El administrador deberá poder consultar la información global necesaria para la administración de la clínica. |
| RF-103 ☒ | El administrador deberá poder consultar el historial de asignaciones de profesionales. Nota: Administración puede consultar el historial de asignaciones con fechas de inicio y término; las asignaciones previas a este cambio conservan término vacío si no había dato. |
| RF-104 ☒ | El administrador deberá poder consultar registros de auditoría. |

# Auditoría y trazabilidad

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-105 ☒ | El sistema deberá registrar los accesos a información clínica sensible. Nota: Se audita el acceso al detalle de atenciones y a fichas/antecedentes desde las vistas y el administrador. |
| RF-106 ☒ | El sistema deberá registrar la creación de registros clínicos. |
| RF-107 ☒ | El sistema deberá registrar modificaciones de información clínica. |
| RF-108 ☒ | El sistema deberá registrar quién realizó cada acción y cuándo. |
| RF-109 ☒ | El sistema deberá conservar el historial de acciones relevantes. |
| RF-110 ☒ | Los usuarios normales no deberán poder modificar los registros de auditoría. |
| RF-111 ☒ | El administrador deberá poder consultar los registros de auditoría según criterios de búsqueda. |

# Requerimientos no funcionales

| ID / estado | Requerimiento |
| --- | --- |
| RNF-01 ☐ | El sistema deberá proteger la información personal y clínica frente a accesos no autorizados mediante autenticación, autorización, gestión segura de sesiones, HTTPS y almacenamiento seguro de credenciales. |
| RNF-02 ☐ | El acceso a información clínica deberá limitarse a usuarios autorizados. Pertenecer al grupo de profesionales no deberá otorgar acceso automático a todos los pacientes. |
| RNF-03 ☐ | El control de acceso deberá considerar, como mínimo, rol, profesión, asignación vigente al paciente y tipo de permiso (ver, crear, modificar, validar). |
| RNF-04 ☐ | La aplicación y la base de datos deberán mantener relaciones consistentes entre pacientes, profesionales, asignaciones, atenciones, tratamientos, informes, citas y reportes RAM. |
| RNF-05 ☐ | Las acciones críticas sobre información clínica deberán ser auditables, identificando usuario, acción, registro afectado, fecha y hora. |
| RNF-06 ☐ | El sistema deberá estar disponible durante el horario definido por la clínica. Como objetivo inicial se establece una disponibilidad mensual mínima de 99,5 %, excluyendo mantenimientos programados. |
| RNF-07 ☐ | El 95 % de las operaciones habituales deberá responder en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga. Las búsquedas de pacientes deberán mostrar resultados en menos de 2 segundos para el volumen definido. |
| RNF-08 ☐ | La interfaz deberá ser sencilla, consistente y adecuada para usuarios con conocimientos básicos de informática. Las tareas frecuentes de profesionales y recepción deberán requerir el mínimo número razonable de pasos. |
| RNF-09 ☐ | La aplicación deberá funcionar correctamente en versiones vigentes de navegadores modernos como Chrome, Edge, Firefox y Safari. |
| RNF-10 ☐ | La interfaz deberá adaptarse a las resoluciones de pantalla compatibles definidas para la aplicación web. |
| RNF-11 ☐ | La arquitectura deberá permitir aumentar el número de pacientes, profesionales, citas, atenciones, documentos y usuarios sin una reconstrucción completa del sistema. |
| RNF-12 ☐ | La información deberá contar con copias de seguridad periódicas y separadas del sistema principal. Los respaldos deberán ser verificables mediante pruebas de restauración. |
| RNF-13 ☐ | Deberá existir un mecanismo de recuperación ante pérdida de información o indisponibilidad de la infraestructura. Los objetivos RPO y RTO deberán definirse con la clínica. |
| RNF-14 ☐ | El software deberá desarrollarse de forma modular, con separación clara de autenticación, pacientes, profesionales, asignaciones, agenda, atenciones, tratamientos, informes, RAM y auditoría. |
| RNF-15 ☐ | El tratamiento de información personal y clínica deberá considerar la normativa aplicable a la operación de la clínica y controles técnicos y organizativos acordes a la sensibilidad de los datos. |
| RNF-16 ☒ | Los registros de auditoría deberán conservarse con protección contra modificaciones por usuarios no autorizados. |
| RNF-17 ☐ | Los formularios deberán validar tipos, formatos, campos obligatorios, rangos y relaciones para reducir errores y datos inconsistentes. |
| RNF-18 ☐ | El sistema deberá presentar mensajes claros al usuario y registrar errores técnicos sin exponer información sensible. |
| RNF-19 ☐ | El sistema deberá generar registros técnicos suficientes para detectar fallos, degradación de rendimiento y errores operativos, sin almacenar innecesariamente datos clínicos en logs técnicos. |
| RNF-20 ☐ | Las funcionalidades críticas deberán contar con pruebas funcionales y pruebas automatizadas cuando corresponda, especialmente autenticación, autorización, asignaciones, tratamientos, RAM y auditoría. |

# Requerimientos funcionales listos

Autenticación y control de acceso: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08

Gestión de profesionales: RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15

Gestión de pacientes: RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23

Equipo de atención y asignaciones: RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31

Ficha clínica e historial: RF-32, RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42

Atenciones clínicas: RF-43, RF-44, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-49

Agenda y citas: RF-73, RF-74, RF-75, RF-76, RF-78, RF-79, RF-80, RF-81, RF-82, RF-83

Administración y recepción: RF-99, RF-100, RF-101, RF-102, RF-103, RF-104

Auditoría y trazabilidad: RF-105, RF-106, RF-107, RF-108, RF-109, RF-110, RF-111

Requerimientos no funcionales listos: RNF-16

# Requerimientos pendientes y parciales

La tabla siguiente identifica de forma directa lo que falta o requiere completar. Los requisitos parcialmente implementados se mantienen fuera de la lista de completos.

RF-16 — PARCIAL. Cada atención identifica al profesional responsable; faltan módulos de tratamientos e informes asociados.

## Gestión de profesionales

RF-16 — El sistema deberá identificar al profesional responsable de cada atención, tratamiento o informe. Nota: Parcial: las atenciones guardan el profesional responsable; no existen los módulos de tratamientos e informes clínicos generales.

## Equipo de atención y asignaciones

## Tratamiento farmacológico

RF-50 — El sistema deberá permitir registrar tratamientos farmacológicos asociados a un paciente.

RF-51 — Cada tratamiento deberá quedar asociado al paciente y al profesional responsable.

RF-52 — El sistema deberá permitir registrar medicamento, dosis y frecuencia.

RF-53 — El sistema deberá permitir registrar fechas de inicio y término cuando corresponda.

RF-54 — El sistema deberá identificar los tratamientos activos e históricos.

RF-55 — El sistema deberá conservar el historial de tratamientos anteriores.

RF-56 — Los profesionales autorizados deberán poder consultar los tratamientos farmacológicos de sus pacientes.

RF-57 — Las acciones de creación, modificación o finalización de un tratamiento deberán quedar sujetas a los permisos definidos para cada profesión. Nota: No hay módulo de tratamientos ni permisos por profesión.

## Tratamiento y seguimiento terapéutico

RF-58 — El sistema deberá permitir registrar planes o tratamientos terapéuticos asociados a un paciente.

RF-59 — El sistema deberá permitir registrar objetivos terapéuticos.

RF-60 — El sistema deberá permitir registrar intervenciones realizadas.

RF-61 — El sistema deberá permitir registrar evolución y observaciones.

RF-62 — Cada plan terapéutico deberá quedar asociado al profesional responsable y al paciente.

RF-63 — Los profesionales autorizados deberán poder consultar los planes terapéuticos compartidos de sus pacientes.

## Informes terapéuticos y documentos

RF-64 — Los profesionales autorizados deberán poder cargar informes terapéuticos asociados a un paciente. Nota: No se encontró módulo para cargar informes.

RF-65 — Cada informe deberá estar asociado al paciente y al profesional que lo genera o carga.

RF-66 — El sistema deberá registrar la fecha de carga del informe.

RF-67 — Los profesionales autorizados deberán poder consultar los informes disponibles de sus pacientes.

RF-68 — El administrador deberá poder consultar los informes de todos los pacientes.

RF-69 — El administrador deberá poder validar los informes y reportes según sus permisos. Nota: No se encontró flujo de validación de informes o reportes.

RF-70 — El sistema deberá registrar el estado de validación de cada informe.

RF-71 — El sistema deberá conservar el historial de validaciones realizadas.

RF-72 — El sistema deberá permitir almacenar documentos asociados a la ficha clínica.

## Agenda y citas

RF-77 — La recepcionista deberá poder modificar una cita. Nota: No se encontró vista o ruta para editar citas; sí existe cambio de estado.

## RAM y farmacovigilancia

RF-84 — El sistema deberá permitir registrar un reporte de reacción adversa a un medicamento (RAM) asociado a un paciente.

RF-85 — El reporte RAM deberá poder asociarse al tratamiento farmacológico correspondiente.

RF-86 — El sistema deberá identificar el medicamento relacionado con la reacción adversa.

RF-87 — El sistema deberá permitir registrar la fecha de inicio de la reacción adversa.

RF-88 — El sistema deberá permitir registrar una descripción de la reacción y sus características.

RF-89 — El sistema deberá permitir registrar la severidad o gravedad de la reacción.

RF-90 — El sistema deberá permitir registrar las acciones tomadas frente a la reacción adversa.

RF-91 — El sistema deberá permitir registrar si el tratamiento fue suspendido, modificado o mantenido.

RF-92 — El sistema deberá permitir registrar la evolución de la reacción adversa.

RF-93 — El reporte RAM deberá quedar asociado al profesional que lo registra.

RF-94 — Los profesionales autorizados deberán poder consultar los reportes RAM de sus pacientes.

RF-95 — El administrador deberá poder consultar los reportes RAM del sistema.

RF-96 — El sistema deberá permitir identificar reportes RAM pendientes de revisión.

RF-97 — El sistema deberá conservar el historial de modificaciones y validaciones del reporte RAM.

RF-98 — El sistema deberá mostrar, cuando corresponda y según permisos, antecedentes relevantes de RAM al consultar tratamientos del paciente.

## Requerimientos no funcionales pendientes

RNF-01 — El sistema deberá proteger la información personal y clínica frente a accesos no autorizados mediante autenticación, autorización, gestión segura de sesiones, HTTPS y almacenamiento seguro de credenciales.

RNF-02 — El acceso a información clínica deberá limitarse a usuarios autorizados. Pertenecer al grupo de profesionales no deberá otorgar acceso automático a todos los pacientes.

RNF-03 — El control de acceso deberá considerar, como mínimo, rol, profesión, asignación vigente al paciente y tipo de permiso (ver, crear, modificar, validar).

RNF-04 — La aplicación y la base de datos deberán mantener relaciones consistentes entre pacientes, profesionales, asignaciones, atenciones, tratamientos, informes, citas y reportes RAM.

RNF-05 — Las acciones críticas sobre información clínica deberán ser auditables, identificando usuario, acción, registro afectado, fecha y hora.

RNF-06 — El sistema deberá estar disponible durante el horario definido por la clínica. Como objetivo inicial se establece una disponibilidad mensual mínima de 99,5 %, excluyendo mantenimientos programados.

RNF-07 — El 95 % de las operaciones habituales deberá responder en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga. Las búsquedas de pacientes deberán mostrar resultados en menos de 2 segundos para el volumen definido.

RNF-08 — La interfaz deberá ser sencilla, consistente y adecuada para usuarios con conocimientos básicos de informática. Las tareas frecuentes de profesionales y recepción deberán requerir el mínimo número razonable de pasos.

RNF-09 — La aplicación deberá funcionar correctamente en versiones vigentes de navegadores modernos como Chrome, Edge, Firefox y Safari.

RNF-10 — La interfaz deberá adaptarse a las resoluciones de pantalla compatibles definidas para la aplicación web.

RNF-11 — La arquitectura deberá permitir aumentar el número de pacientes, profesionales, citas, atenciones, documentos y usuarios sin una reconstrucción completa del sistema.

RNF-12 — La información deberá contar con copias de seguridad periódicas y separadas del sistema principal. Los respaldos deberán ser verificables mediante pruebas de restauración.

RNF-13 — Deberá existir un mecanismo de recuperación ante pérdida de información o indisponibilidad de la infraestructura. Los objetivos RPO y RTO deberán definirse con la clínica.

RNF-14 — El software deberá desarrollarse de forma modular, con separación clara de autenticación, pacientes, profesionales, asignaciones, agenda, atenciones, tratamientos, informes, RAM y auditoría.

RNF-15 — El tratamiento de información personal y clínica deberá considerar la normativa aplicable a la operación de la clínica y controles técnicos y organizativos acordes a la sensibilidad de los datos.

RNF-17 — Los formularios deberán validar tipos, formatos, campos obligatorios, rangos y relaciones para reducir errores y datos inconsistentes.

RNF-18 — El sistema deberá presentar mensajes claros al usuario y registrar errores técnicos sin exponer información sensible.

RNF-19 — El sistema deberá generar registros técnicos suficientes para detectar fallos, degradación de rendimiento y errores operativos, sin almacenar innecesariamente datos clínicos en logs técnicos.

RNF-20 — Las funcionalidades críticas deberán contar con pruebas funcionales y pruebas automatizadas cuando corresponda, especialmente autenticación, autorización, asignaciones, tratamientos, RAM y auditoría.

# Observaciones de la revisión

RF-05 se marca completo de acuerdo con tu confirmación. RF-08 también se mantiene completo según indicaste; RF-13 se respalda en el campo de especialidad disponible en el usuario.

Entre los requisitos solicitados, RF-12, RF-28, RF-42, RF-49, RF-80, RF-100, RF-103 y RF-105 quedan implementados. RF-16 sigue parcial: las atenciones identifican al profesional, pero no hay módulos generales de tratamientos e informes.

El proyecto incluye pacientes, antecedentes, atenciones, agenda, controles de acceso por asignación y un portal para que tutores autorizados consulten informes PDF publicados. Siguen sin implementarse los módulos clínicos de tratamientos farmacológicos, planes terapéuticos e informes generales, además de farmacovigilancia RAM.

La especificación original se conserva en la carpeta docs del proyecto para futuras consultas.

# Requerimientos funcionales nuevos

Se incorporan los requisitos RF-112 a RF-128 de la matriz nueva. Las marcas reflejan el alcance que se encuentra respaldado en el portal y el código actual.

| ID / estado | Requerimiento y observación |
| --- | --- |
| RF-112 ☒ | Ingreso del RUT del paciente o representante para iniciar el registro o ingreso de antecedentes. Nota: El portal inicia la solicitud de vínculo del tutor usando el RUT del paciente. |
| RF-113 ☒ | Validación del formato del RUT ingresado. Nota: El formulario normaliza y valida el RUT del tutor y del paciente. |
| RF-114 ☐ | Registro de datos personales del paciente, incluyendo nombre completo y edad. Nota: El portal registra la cuenta del tutor y el RUT solicitado; no recoge nombre ni edad del paciente. |
| RF-115 ☒ | Registro del nombre de padres o tutores legales del paciente. Nota: Se capturan nombre y apellidos del adulto responsable junto con el parentesco. |
| RF-116 ☐ | Registro de ocupaciones de los padres o tutores legales. Nota: No se encontró un campo de ocupación en el registro de tutor. |
| RF-117 ☐ | Registro del estado civil o situación de convivencia de los padres o tutores. Nota: No se encontró este dato en los modelos ni en el formulario del portal. |
| RF-118 ☐ | Registro de identidad o preferencia de género del paciente según las opciones institucionales. Nota: La ficha registra sexo, pero no una identidad o preferencia de género del paciente en el portal. |
| RF-119 ☐ | Revisión por el paciente o representante de los antecedentes ingresados antes del envío. Nota: No existe un flujo de ingreso y revisión previa de antecedentes clínicos del paciente. |
| RF-120 ☐ | Envío de antecedentes registrados a la clínica para incorporación o revisión. Nota: El portal envía una solicitud de vínculo, no antecedentes clínicos completos. |
| RF-121 ☒ | Asociación de los antecedentes enviados al RUT del paciente. Nota: La solicitud de vínculo conserva el RUT ingresado para su revisión administrativa. |
| RF-122 ☒ | Confirmación al paciente o representante de que el envío se realizó. Nota: Tras el registro se muestra una confirmación y se envía verificación por correo. |
| RF-123 ☒ | Modificación de antecedentes antes del envío definitivo a la clínica. Nota: Los datos de registro pueden corregirse en el formulario antes de enviarlo; no aplica a antecedentes clínicos que aún no se capturan. |
| RF-124 ☒ | Bloqueo del envío con datos obligatorios incompletos e indicación de los campos pendientes. Nota: El formulario valida campos obligatorios y muestra errores junto a los campos. |
| RF-125 ☒ | Consulta por la clínica de los antecedentes enviados, según permisos. Nota: Administración puede revisar las solicitudes de vínculo recibidas y el RUT asociado; aún no hay consulta de antecedentes clínicos enviados. |
| RF-126 ☐ | Acceso a licencias o permisos certificados emitidos por el profesional tratante. Nota: No se encontró una función específica de licencias certificadas para tutores. |
| RF-127 ☒ | Consulta de informes o medicamentos recetados durante la cita por padres o tutores. Nota: El portal permite consultar y descargar informes PDF publicados para el tutor vinculado; no muestra medicamentos prescritos como módulo estructurado. |
| RF-128 ☒ | Pago anticipado de la cita o selección de pago presencial en la clínica. Nota: La reserva ofrece Webpay o pago presencial; la clínica puede registrar el pago presencial. |

# Requerimiento no funcional nuevo

Se incorpora RNF-21, incluido en la matriz nueva.

| ID / estado | Requerimiento y observación |
| --- | --- |
| RNF-21 ☐ | Solicitar el número o código del informe para acceder a ciertas funciones de informes y resultados del paciente. Nota: El portal autoriza el acceso mediante cuenta verificada y vínculo aprobado con el paciente; no solicita un código de informe. |

Requerimientos nuevos listos: RF-112, RF-113, RF-115, RF-121, RF-122, RF-123, RF-124, RF-125, RF-127 y RF-128. Requerimientos nuevos pendientes: RF-114, RF-116, RF-117, RF-118, RF-119, RF-120, RF-126 y RNF-21.